## Slide 1: Étude de Cas des Meilleures Pratiques de la GIZC dans L’ouest du Zeelandic-Flanders
Atelier de Formation de la Planification et de la GIZC

## Slide 3
Lieu:
  Se situe au sud des Pay bas bordant la partie de la Belgique
  Fait partie de l’estuaire de la rivière du Rhin et Schelde
  La région côtière divisée en 2 différentes zones:
  i. Le nord de la cote de la mer (de Cadzand à Breskens)
    Caractérisé par des plages, des dunes, des réserves naturelles et des loisirs
    ii. La côte Westerschelde (de Breskens à Hoofdplaat)
    Formé par les digues et les terres agricoles
  Une forte intensité agricole par rapport à une vaste zone touristique
Problème Initiale:
  Problèmes faisant face a la mer
    Hausse dans le niveau de la mer
    Il existe un maillon faible dans le système de défense costal
  Problème en direction de la terre
    Faible développement de l'emploi dans l'agriculture et dans les secteurs du tourisme
Le but du projet:
  De développer et étendre le capital naturel de l’Ouest zélandais-Flandre afin de propulseur le secteur touristique-économique
  Ce processus devrait être couplé à une protection des côtes sécuritaire intégrant les préoccupations économiques et sociales plus importantes.

## Slide 4: La Performance du Projet
Le processus GIZC peut être divisé en 3 phases :
  le développement d'une vision de la GIZC
  le développement des sous-projets et
  l’ exécution des projets côtiers
la 1ère phase a débuté en l’an 2000.
Une équipe de projet menée par les municipalités d’Oostburg et de Sluis ainsi qu’environ 40 personnes ont prêtés mains fortes pour formuler une vision pour la côte.
Le résultat est un plan pour la GIZC, communément appelé ‘La Gestion Intégrée des Zone Côtieres de l’Ouest du Zeelandic-Flanders’ (‘Integrated Coastal Zone Management Western Zeelandic-Flanders’).
Le document constitue d’un cadre juridique municipal pour le développement futur de la côte dans lequel la protection des côtes, l’améliorations environnementales et économiques sont des objectifs prioritaires.
Les objectifs doivent être atteints en prenant compte des mesures principalement dans le domaine de la sécurité côtière et avec les loisirs et le tourisme.

## Slide 5
Le plan de la GIZC établit 2 principes essentiels:
  un élargissement de la zone côtière afin d’avoir de l’espace pour la défense côtière et de loisirs, et
  un zonage de la côte dans des régions calmes ou affaires pour soutenir le développement du tourisme ou même pour des aires de conservation de la nature
Basé sur ce plan initial de la GIZC, 5 plans côtières thématiques ont été développés qui constituent de la 2e phase de la GIZC dans l’ouest du zélandais-Flandre.
  ‘L’ouverture de la côte durable’(Sustainable Coast Opening): un développement ultérieur des grands principes de la vision de la GIZC qui consiste en 4 domaines prioritaires de la région où plusieurs actions telles que des places de stationnement, des passages de dunes et des accès a la plages sont considérées.
  ‘Naturellement Vital‘ (‘Naturally Vital’) : un plan de développement importante pour l'exécution des mesures côtières visant à donner un élan au secteur de l’économique et a l'amélioration de la qualité spatiale tels que la nature et du paysage. C’est la base pour la collaboration des administrations et des entreprises privées.
  SAIL, ‘Schéma d’Aménagement Intégré du Litoral’: aide à gérer les problèmes qui touchent les côtes et les collectivités limitrophes de la zone de la mer du Nord méridionale. Il comprend l'ouverture de la côte aux visiteurs à pied ou à vélo, l’étendue des parcs de stationnement, l’amélioration de l'accessibilité, le développement touristique de la plage et l'élargissement de la zone côtière via les couloirs de la côte.

## Slide 6
  Maya, ‘Marina et Yachting dans la basse mer du Nord, la zone du canal et la mer d'Irlande ’ (‘Marina and Yachting in the Lower North Sea, the Channel Area and the Irish Sea): cela vise à la construction d'une marina à Sluis sur l'emplacement historique, un verrou et un port de transit à Cadzand et la réalisation d'un lien de navigation entre ce verrou et la marina. Le plan prévoit des pistes pour la rénovation urbaine, l’ accentuation des éléments historico-culturels, le développement de la nature, les loisirs et le tourisme, ainsi qu’ une gestion intégrale de l'eau.
  SustAccess, ‘Accessibilité durable entre Hinterlands and Gateways autour de la mer du Nord’ (‘Sustainable Accessibility between Hinterlands and Gateways around the North Sea): une diminution de l'utilisation des voitures dans la zone côtière de la mer du Nord. De se fait, de nouvelles infrastructures routières séparément pour les voitures des bicyclettes devraient être développées.
Dans le cadre de ces cinq plans thématiques une multiplicité de projets ont été exécutés dans la région, c’est-à-dire la 3ème phase. Quelque exemples des projets sont les parcs de stationnement, les passages de dune, l’ accès a la plage, un belvédère, centres d'information ou de panneaux d'information

## Slide 7: L’ Évaluation du Projet - FFPM
LES FORCES DU PROJET
  L’allégation que la GIZC doit être intégré dans les priorités de la défense côtière a menée à des discussions précises et cibles sur les possibilités de limitée de la gestion.
  Un soutien public et administratif fort de la GIZC depuis la définition du problèmes tels que l’inondation et le faible développement de l'emploi en tourisme étaient ressortis de la région.
  Une groupe de coordination de 6 personnes du projet et de la rétroaction des 40 personnes ont été une bonne plate-forme de travail pour l’implémentation de la GIZC dans la région.
  L'engagement individuel de plusieurs personnes/administrations a été fructueuse, se référant aux prochaines étapes du projet

## Slide 8: L’ Évaluation du Projet
LES FORCES DU PROJET
  Une division efficace en 3 phases de la GIZC, à savoir :
    La GIZC comme une vision pour la région
    L'intégration de cette vision en sous-projets, et
    L’éxécution des mesures.
  Une multitude de mesures ont été exécutés à la côte qui ont démontré les avantages pratiques de la région de GIZC aux habitants et visiteurs. L’énorme réalisation de « Waterdunen » attire l’attention sur la GIZC au niveau régional et national et offre une vitrine impressionnante de prestations de la GIZC.

## Slide 9: L’ Évaluation du Projet
LES FAIBLESSES DU PROJET
  ‘La GIZC de l’Ouest Zélandais-Flandre n'était pas purement intégrative puisque la défense côtière avait priorité et autres secteurs de la côte ont à subordonner leurs intérêts.
  De nouvelles structures et infrastructures tel que les bureaux, ont été construit et cela a nécessité des couts.
  la recherche et des évaluations sur la GIZC étaient limitées puisque la concentration est concentré principalement sur l'exécution des mesures de la GIZC
  La côtière marine est considéré uniquement comme moyen de sécurité côtière.

## Slide 10: L’ Évaluation du Projet
LES POSSIBILITES DU PROJET
  L’ intégration de la GIZC dans les problèmes des défense côtières pourrait stipuler une approche directe afin d'exécuter des options de gestion.
  La régionalisation de la GIZC qui signifie de donner des responsabilités et la marge de manœuvre aux régions, peut emmener a l’avancement de la GIZC.
  La GIZC devrait constituer une vision d'ensemble pour une région non plus une panacée pour tous les problèmes. Dans ce cadre, des mesures concrètes de la GIZC doivent être exécutées.
  Les exécutions de mesures sont l'outil le plus important afin d’exécuter les avantages de la GIZC dans la région.

## Slide 11: L’ Évaluation du Projet
LES MENACES DU PROJET
  En définissant les intérêts sectoriels sous le cadre de la priorité de défense côtière, la nature intégrative de la GIZC est en péril.
  Une approche fortement axée sur la cible détient le risque d'être partial et avec celle-ci moins intégrative et/ou participative.
  Une responsabilité et une marge de manœuvre n'existe pas dans la région. Les personnes et les administrations au pouvoir ne sont pas intéressées à donner un élan à la GIZC.
  Il n’y a pas de financement pour la réalisation de nouvelles structures (p. ex. plans, bureau et lieu de travail).

## Slide 12: Merci De Votre Attention !